|  |  |
| --- | --- |
|  | **2013** |
|  | Klas 42A2  Abderrahim Abeddar & Nathan De Graaf |

|  |
| --- |
| **[The great Hurricane escape project]** |
| Een project dat zich richt op het maken van een website voor de band The Great Hurricane Escape. |

Plan van aanpak

De eerste aantal weken zullen wij vooral bezig zijn om dingen aan het werk te krijgen. Daarvan spreken we vooral in termen van PHP.

Daarna zullen wij waarschijnlijk de tijd nemen om te werken aan de merchandise eara.

Dit zal ook veel PHP kennis vergen.

We zullen ook de website doormiddel van HMTL en CSS aanpassen zodat het er goed genoeg uit ziet om het te kunnen opleveren.

Mijlpalen

De website bestaat uit verschillende paginas deze moeten allemaal werken.

Inlogpagina implementeren en aan het werk krijgen.

Een agenda/nieuws pagina wat makkelijk te bereiken voor de user.

Daarna beginnen we aan merchandise pagina hierbij denken wij aan een paypal plugin.

Afronden van de merchandise pagina.

Het opmaken van de website.

Een gebruik vriendelijke database implementeren voor de user.

Planning

Dinsdag 19 november – Maken van een plan van aanpak

Woensdag 20 november tm Vrijdag 22 november – Homepage bewerken

Vrijdag 22 november tm Dinsdag 25 november – Beginnen aan de pagina’s waar weining aan gewerkt hoef te worden (Bijvoorbeeld: contact en fotos en videos en about)

Dinsdag 25 november tm Vrijdag 28 november – Beginnen met het implementeren van een database voor merchendise en teksten.